城投集团工作周报

2020.11.23 - 2020.11.27

融资业务部

- 上周完成“十个全覆盖街巷硬化”项目2020年下半年还本付息金额的测算、催收通知书的编制和邮寄工作，共涉及15个旗县区。完成农商行11月20日1.5亿元贷款到期展期、1亿元贷款到期无还本续贷事宜。就海区2017年国开行铁北棚户区改造项目提前偿还1000万元本金事宜，我公司根据收到海区政府出具的相关文件，已将申请提交给国开行。关于新右旗2016年国开行棚改项目剩余贷款额度不再提取及重新签订《资金使用协议》事宜，已收到新右旗政府出具的相关文件，我公司已将申请提交给国开行。向市政府及市财政申请浦发行与国开行11月还本付息资金，其中政府拨付浦发行500万用于偿还11月本息，国开行300万元暂未拨付。完成浦发新时代信托股权质押解押工作。就帮助海区置换化解中小企业应收账款、帮助牙克石置换化解中小企业应收账款资金重组事宜，我公司已配合海区、牙克石签订有关协议、合同，出具有关董事会决议，并向国资委出具报备说明。

- 本周准备农商行11月30日4.5亿元贷款到期无还本续贷手续。

投资发展部

上周统计整理旗市城投资产情况。以投资公司为主体为呼伦贝尔市草原文化（国际）交流中心物业服务项目招招标代理公司。完善望园后评价报告，拟定万达置业有限公司股权转让方案，请律师出具法律意见书。

本周继续推进兰泽居二期产权登记、原科技局办公楼产权登记工作。办理投资公司拟抵押房不动产登记系统入库，并请中介机构对宗地图进行完善。督促未按要求上报资产报表的旗市城投公司上报报表。草原文化（国际）交流中心物业服务项目招标代理公司已确定，配合招标代理公司进行招标手续办理。制定城投建设公司组建方案。从集团网上公开进价平台选择产权交易机构，公开招募社会资本方组建卫星遥感技术应用服务公司。

项目管理部

继续上周工作。

财务部

财务部上周工作情况具体如下：1.配合市财政局自治区审计厅市本级化解债务审计。2. 继续参与黑羊站水厂项目PPP项目公司解散事的研究讨论。3.参与珊瑚墅项目是否接收事宜讨论。4.报市财政局2020年到位一般债券支出进度。5.偿还机场项目本金及利息505万元，偿还国开行滨州铁路项目本金300万。

人力资源部

上周完成工资总额管理办法数据修改。社保系统恢复缴费功能，补缴部分公司之前欠缴的社保。物业公司薪酬方案已经党委会研究通过。对组织部2020年人才周招聘活动进行反馈。办理员工企业年金原单位并入我公司工作。协调招聘残疾人事宜。收关于转发《关于在内蒙古干部培训网络学院开设“党的十九届五中全会精神”学习专区的通知》文件。变更集团及子公司公积金专管员。变更康养公司税务局社保账户名称。

本周计划工资总额管理办法拟过会讨论。

党政办

拟稿11月18日向市长汇报材料；协调报送《全国减轻企业负担和促进中小企业专项督查拖欠主体清偿清单》及落实情况材料；整理汇总2020年请示催办单；记录总经理办公会。报送爱国主义教育工作总结；对机关支部“最强党支部”建设情况检查评分；参加学习关于全市纪检监察业务培训。汇报大连花卉案件应诉准备以及绿化案件。

审计部

草原文化交流中心新增材料询价。与审计局对接纪委、二中审计项目，整理纪委项目材料价格。对接满洲里国门党建学院二期项目招标价。历史博物馆电缆配电箱询价、11月份进度审计。

- 工会

- 一是继续关注市级劳模评审进度，配合市工会完成上会评审工作，同时履行劳模推荐表审批流程。二根据农业发展投资公司减资公告及债权债务情况提供情况，办理该公司工商减资相关事宜。三是根据影像资料，考虑年会宣传片制作。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）房地产开发有限责任公司

上周对金融大厦概念方案进行分析；与市自然资源局、与综合执法局协调望园项目退红线事宜；对望园小区内业资料整理、归档；锦园小区现场日常巡视。

本周计划测绘中心出具望园项目实际测绘报告；与双良公司对接计算2020-2021年度望园项目公司承担取暖费；继续推进珊瑚墅项目调研工作，梳理前期遗留及影响后续建设销售等诸多问题，待银行方面给予答复解决；锦园小区现场日常巡视，处理望园小区日常回访事宜；完成望园小区规划验收；加紧进行望园小区欠款的催收工作。

- 呼伦贝尔城市建设投资（集团）园林绿化有限责任公司

上周二中项目、苗圃项目、望园项目浇灌封冻水并进行日常养护。呼伦贝尔市机场项目继续平整场地外运土方。黑羊站水厂项目机械挖掘苗木基坑200个，合计机械挖掘苗木基坑1724个，本年度黑羊站水厂项目施工结束。

本周计划苗圃项目机械设备保养并入库。绿化总经理带队考察各旗县、齐齐哈尔、哈尔滨等周边苗圃苗木价格及种类，并考察选购农机设备。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）汽车租赁有限责任公司

- 城投汽车租赁本周公务出行5个单位，派出5名驾驶员负责出行，完成11个单位的租车财务对接，与新增5家单位对接租车事项，进行了冬季车辆检查，参加了十四冬组委会政府筹备会议并开始十四冬的筹备工作。修配厂维护设备正常运行，全面检查保养公司内部车辆，维修有问题车辆。

- 呼伦贝尔市城投建设工程施工图审查有限公司

上周共计接收17个工程项目，其中消防审查2项，变更1项，重审2项。本周已合格工程项目4项，其中3项为市政工程，房屋建筑工程面积为2177.14㎡，施工图审查费用约¥109234.00元。参加自治区2020年营商环境评估工作第二次调度会。参加自治区2020年营商环境评估工作市级模拟填报。举办审图公司工会活动。

本周接收的17个工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。确定审图人员绩效后发放工资。指派两人前往赤峰参加自治区2020年营商环境评估工作。

呼伦贝尔城投康养餐饮服务有限责任公司

上周办公室已完成对老年公寓的固定资产、物品明细盘点汇总。各食堂已严格按照领导指示进行出入库工作，并做好日常用餐服务工作。招待餐开始运行， 继续跟进，加强食品安全和卫生相关工作；做好成本核算、食材质量比对及分析工作；完成领导安排的工作任务！

本周各食堂调整本周菜谱，荤素搭配，确保营养均衡。严格要求每位员工做好自我防护，对食堂整体进行严格的卫生清洁和安全检查。各食堂做好日常工作餐服务。

- 呼伦贝尔城市建设投资（集团）物业服务有限责任公司

- 继续上周工作。

- 呼伦贝尔城投生态农业有限责任公司

上周将公司收割玉米全部烘干、称重、入库。对水稻定时进行温度检测。完善粮食秋季收获的相关数据。统计秋收收割机械的使用费用及作业量，以便下一步的付款工作。对实验品种水稻进行研磨、包装，做质量品鉴，为明年水稻品种研发种植收集相关数据。统计今年秋收总体效益情况，以便向集团详细汇报。

本周计划，系统的完善流转土地等相关数据库。依据今年水稻品种整体种植情况及调研周边水稻品种种植收获情况，制定出明年水稻品种的种植计划。加强粮食储存管理，确保粮食入库质量。

呼伦贝尔市住建房地产测绘中心有限公司

- 上周共计完成测量项目20个；本周外业测量、出具测绘报告、内业及变更测绘项目15个。党政机关办公用房信息化采集录入系统共计18家；本周与市、区公安系统30处房产进行办公用房信息核对。党政机关办公用房信息采集工作是因各家单位办公用房面积超标，单位确认房间信息较慢，导致录入信息时间延长。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司

2020.11.25