城投集团工作周报

（12.7 - 12.11）

按照公司工作要求，各部门及子公司认真履职尽责，较好的完成了本周工作，具体内容如下：

融资业务部 对12月份各项贷款还本付息进行了统计，完成了催款下达通知等工作；配合财务部提供2019年投资公司审计报告明细，更新2020年各旗县城投公司的资产和负债情况；对新区管理委员会和牙克石市欠付集团的借款进行了测算；跟进蒙商行“置换贷”业务，并提供相关材料。

投资发展部 与市住建委及环保监测站沟通协调其原办公楼处置相关事宜，推进闲置资产盘活；梳理集团及子公司的资产情况，完善城投集团资产结构整合方案；完善兰泽居二期（周转房）的产权登记；在集团公司网上公开竞价平台公开招募产权交易机构；编写城投建设发展公司组建方案；制定草原文化（国际）交流中心运营方案。完善草原文化交流中心物业服务招标控制价手续，审核修改招标文件。

项目管理部 黑羊站项目进行竣工收尾工作，目前正在与海清源供水有限责任公司进行交接，推进《PPP项目合同》解除事宜谈判工作；国际会展中心项目准备注册项目公司；体校项目经市政府协调，已解决征地补偿争议问题，已复工，正在进行临设搭建；历史博物馆组织暖封闭；草原文化中心进行保洁、收尾工作；城建档案馆已完成一层主体施工，正在完善越冬防护；应急水源工程、新建机库项目推进前期手续办理。

财务部 对集团公司2019年-2020年地方政府债券到位及支出情况进行整理，参与工程项目年底调度；向市政府申请12月还本付息资金；继续参与黑羊站水厂项目PPP项目公司解散事第二轮谈判事宜。

人力资源部 与人社局沟通集团领导绩效年薪事宜，争取本月发放；办理离职员工相关手续；确定借调人员流程并开始实行；完成集团、房地产、园林绿化、汽车租赁和投资公司1到6月社保费用的补缴、及12月当月缴费及各公司个税的申报。

党政办 组织并记录，张总分管部门及子公司2020年工作小结暨2021年工作思路的调度会；完成杨总安排的历年来项目信息汇总整理工作；研究制定集团公司党委前置研究事项清单；四是预备党员转正审批相关工作，待党委会审批。

审计部 草原文化交流中心新增材料询价、与审计局对接纪委、二中审计项目，整理纪委项目材料价格、历史博物馆材料询价。

工会 配合市总工会开展2020年“宪法宣传周”宪法进企业主题宣讲活动；草拟迎新春茶话会方案。

房地产公司 完成对望园规划竣工验收绿地率测绘；完成2020-2021年度望园项目公司承担取暖费统计工作；到目前为止，出租望园车库5套、车位21套。

园林绿化公司 对二中绿化项目樟子松进行了冬季补植；对机场项目工程量增加进行测算。

汽车租赁公司 与集团公司财务对接单车核算工作，并对各单位进行年底清算；缴纳到期车辆续保费用。

工程施工图审查公司 接收6个工程项目；已合格工程项目10项；向集团请示注册审查人员基础绩效工资方案。

康养餐饮公司 办公室已完成对老年公寓的固定资产、物品明细盘点汇总并与民政盘点汇总表进行核对、以及问题表汇总；完成12月个人所得税的申报。

物业公司 完成呼伦贝尔市住房和城乡建设局合同续签；跟进森林资源保护管理中心、公积金的合同续签事宜。

生态农业公司 上报生态农业公司十四五整体规划；组织考察团去吉林省长春市考察新型塑料水渠及田埂，并参观考察当地应用示范地区。

- 测绘公司 完成实测量项目38栋；完成50家党政机关办公用房信息化采集录入系统工作。

- 呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司

2020.12.7