- 城投集团工作周报

- （1.4 - 1.8）

按照公司工作要求，各部门及子公司认真履职尽责，较好的完成了本周工作，具体内容如下：

- 融资业务部 整理2020年全年各融资项目台账及数据，完善本部门相关业务资料；协助新右旗办理工行棚改还款计划调整事宜；就根河、新右旗国开行棚改借款合同与国开行补充签订变更协议；蒙商行贷款置换融资租赁本金后，与相关租赁公司协商确定后续还款计划，同时向各租赁公司追索已付款的发票收据及有关说明；协调满洲里农商行开始着手4650万元无还本续贷操作，并联系担保公司开始推动该贷款担保工作;完成中勤审计2020年报前期现场审计工作；与财务部、投资发展部共同研究东旗资产注销事宜的合法手续补充，并通过旗县城投股权划入、向市国资委申请注入有效资产等多种办法来化解集团资产大幅下降的风险；学习《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，完善集团信息披露管理办法。

投资发展部 对集团10%股权无偿划转至内蒙古国有资本运营公司事项章程进行完善并报市国资委审批；向海区政府和市政府提交集团房产不动产登记申请；完善兰泽居二期3号楼及车库、食堂买卖合同附件资料；整理拟定投资入股农商行前期相关资料；与旗城投子公司对接资产划入事宜，探讨资产划入方式；在猪八戒网发布城投生态农业公司大米LOGO征稿启事，截止上周，共交稿130份；与中科院遗传发育所、兴安盟隆华农业科技有限公司对接，就下一步与生态农业公司的合作方式进行探讨。

财务部 推进各公司2020年度财务决算工作，包括银行存款对账，集团公司与各子公司对账，并且重新复核1-12月份科目余额；参与集团公司各部门职能及子公司职能的讨论，平台竞价办法及材料、设备认价办法的讨论；配合市财政局完成项目债券资金支付材料的报送工作；对经营性子公司及时出具财务报表及项目分析；上报集团公司及各子公司2020年12月国资委企业快报的报送工作。

项目管理部 历史博物馆防排烟风管管道预制加工，空调水系统管道施工，强电桥架安装；纪委二期项目油工乳胶漆墙面零星修复，窗帘安装完成，消防安装调试完成；应急水源工程海区段现场核实占用林地，需调整路由方案，已完成稳评编制，正组织评审；老年公寓改造及扩建项目各楼号各层卫生间墙面、地面瓷砖进行拆除，室内设施防护，楼梯间清理；新闻中心工程，城投与原施工单位撤场的具体协议已基本协商完毕，待原施工资料整理清楚后办理相关撤场手续；国门党建学院二期工程五方责任主体于1月4日开展技术交底；呼伦贝尔市草原文化（国际）交流中心组织消防第三方检测，现场正在按检测结果进行整改，整理内业资料，进行竣工验收准备工作。

- 人力资源部 按照司法局要求，组织2020年三、四季度法宣在线学习考试工作；部门、子公司工作职能及正副职工作职责工作，已经总经理办公会审议；整理集团公司外聘、异动、提职相关材料；出具后备干部管理办法文件并根据要求选出33名后备干部，待公示结束后下发文件；汇总各体检机构体检项目及报价单，提交会议探讨并选定集团公司2021年体检机构；完成四季度绩效考核工作；康养公司薪酬方案通过党委会审核，根据方案补发工资差额。

党政办 起草《岗位廉政风险点的说明》；修改《城投集团纪委工作总结》；起草《关于2021年春节期间加强廉洁自律工作的通知》；全国党员信息系统维护；党支部书记抓党建述职评议会； 大连花卉案件补送问题核实确认书，老年活动中心案件补送补充质证意见。

审计部 草原文化交流中心新增材料询价。与审计局对接纪委、二中审计项目，整理纪委项目材料价格，与审计局对接审计项目。历史博物馆材料询价。自然博物馆审计问题。

工会 发放职工元旦福利；办理集团公司监事会成员换届工商变更手续；与国资委沟通保障房公司监事会成员换届相关事宜。

房地产公司 与内蒙古银行对接办理贷款事宜，提供贷款所需组件；完善珊瑚墅项目市场调研报告；望园规划竣工验收重新出具实测绘成果报告，公改平台报审完成，等待审批。

- 园林绿化公司 完成黑羊站输水管线草场恢复工程、二中绿化项目的合同支付情况。完成部分伊敏河绿化项目关于甲供材与仁盛劳务、绿林劳务的核对。

- 汽车租赁公司 公务出行6个单位，派出4名驾驶员负责出行，完成个1单位的租车费用结算工作，新增7家租车单位并与其对接租车事项，与新区城投公司对接4辆车交接手续，与十四冬对接相关费用事项，与保险公司对接1月份保险费。

工程施工图审查公司 共计接收3个工程项目；为全体职工办理餐卡；选举后备干部；进行数字化审图系统软件销售服务合同会签；进行钉钉打卡在岗情况抽查。

康养餐饮公司 办公室对2-9号楼室内设施更换情况进行了盘点，并进行了汇总统计、汇总说明；完成网上申报12月个人所得税，完成各食堂职工薪酬核算；进一步细化各项规章制度，发布招聘并完成招聘汇总；财政食堂开始运营，采取自主用餐形式。

- 物业公司 完成草原文化（国际）交流中心物业服务投标工作，已中标。重点跟进呼伦贝尔市公安局新项目工作开展，完成呼伦贝尔市公安局新城分局合同续签工作。

- 测绘公司 完成预测、实测、变更、分户图项目共计53个。完成与扎兰屯建设局、莫旗建设局、阿荣旗建设局对接测绘业务并做备案手续。党政机关办公用房信息化采集工作已完成录入，现进行自查阶段和市公安局相关信息采集工作。

- 呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司

2020.1.15